附件2

《汉中市政府投资重大项目全过程建设管理办法（试行）（征求意见稿）》的起草说明

按照市委、市政府的安排部署，根据国务院、陕西省、汉中市政府投资管理等法律法规，政府投资项目代建制管理等有关规定，汉中市发展和改革委员会负责起草了《汉中市政府投资重大项目全过程建设管理办法（<试行>征求意见稿）》。现就有关情况说明如下：

一、起草背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省委、省政府、市委、市政府的安排部署，加快我市现代化区域中心城市建设，着力打造中国式现代化汉中篇章，进一步深化政府投资体制改革，建立以代建制管理为主的全市政府投资重大项目全过程建设管理机制。

- 政策依据

《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府投资条例》（国务院令第712号）《陕西省政府投资管理办法》（陕西省人民政府令第226号）《汉中市政府投资管理办法》（汉中市人民政府令第12号） 陕西省发展改革委《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕1410号）汉中市发展改革委《汉中市市本级政府投资项目代建制管理办法（试行）》（汉发改投资〔2021〕909号） 汉中市发展改革委《汉中市市本级非经营性政府投资项目代建制全过程管理办法（试行）》（汉发改投资〔2022〕174号） 中共陕西省委 陕西省人民政府《关于印发<陕西省高质量项目推进年行动方案> <陕西省推进营商环境突破年实施意见><陕西省干部作风能力提升年实施方案>的通知》（陕字〔2023〕33号） 中共汉中市委 汉中市人民政府《关于印发<汉中市高质量项目推进年行动方案> <汉中市营商环境突破年实施意见><汉中市干部作风能力提升年实施方案>的通知》（汉字〔2023〕28号） 汉中市人民政府《关于进一步加强市级政府投资项目资金管理的通知》（汉政发〔2023〕8号） 国家发展改革委《关于修订印发<国家发展改革委投资咨询评估管理办法>的通知》（发改投资规〔2022〕632号）、陕西省发展改革委《关于印发<陕西省发展改革委投资咨询评估管理办法>的通知》（陕发改投资〔2022〕224号）等法律、法规及有关规定，结合我市实际，制定本管理办法。

- 起草过程

按照《重大行政决策程序暂行条例》等有关规定，汉中市发展和改革委员会通过前期调研、专家论证、召开专题会议，广泛征求市级有关部门、各县区、园区管委会、市级平台公司等79个部门单位的书面反馈意见建议，共收集意见建议13条，采纳3条，几易其稿，形成了现在的《汉中市政府投资重大项目全过程建设管理办法（<试行>征求意见稿）》。

- 四、主要内容

《管理办法》包括总则、管理主体和职能职责、项目分类和管理、项目前期管理、项目建设过程管理、项目后期管理、附则，共7章24条。

（一）全过程建设管理。包括项目建设管理和建设资金管理。项目建设管理分为前期、中期和后期三个阶段的全过程管理；建设资金管理，采取统筹集约利用管理。从而形成覆盖从项目立项阶段论证到竣工验收财务决算资产移交的全过程全链条综合管理。

1、项目前期管理。建立统一的项目对接信息库，由项目评估专家委员会对建设方案进行评审，确定建设、责任和融资等主体，论证合法合规、经济社会效益、开发建设模式、与社会资本合作方式和政府投资占比等内容，经过评审的建设方案报政府批准后实施。建立和实行代建服务机构名录库管理制。经政府批准实施的项目，原则上交由纳入代建服务机构名录库的汉中市区域内的国有平台公司承担；除国有平台公司承担建设任务外，可成立全市专业化项目建设运营管理公司，以市场化平台公司模式，承接重大项目建设管理；部分急难险重情形的工程项目，由市政府授权市政府投资项目代建服务中心直接承担项目代建综合管理工作。同时，统筹管理各类项目政府投资和建设部分资金，提高资金使用效率，发挥政府资金杠杆倍数和乘数效应；

2、项目中期管理。工程建设实行招投标制，采取竞争性磋商机制开展项目招标，严格工程建设过程、竣工验收和财务决算管理，确保固定资产和工程档案移交。严控项目发生超规模、超标准、超概算情况，严防工程领域腐败行为发生；

3、项目后期管理。建立项目中期和后期评估评价体系，对项目和代建单位等服务机构进行评估评价。制定项目后期运营管理方案，签订国有资产管理责任书，明确偿债主体和职责，建立负面清单和信用信息公开披露制定。

（二）代建制的目标和职能作用。通过加强和规范政府投资重大项目代建制管理，实现项目集约统一、管理专业规范、建设高效优质的项目建设管理目标，达到政府投资优化、推动项目投入、债务主体责任明确、负债科学合理的投资建设管理体系，以高质量项目建设管理推动我市经济社会高质量发展。